萍乡萍钢安源钢铁有限公司

湘东炼钢厂2024年连铸、外围检修项目

招标公告

业务编号:ZB/JD2024-JX022

萍乡萍钢安源钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目概况

项目名称：湘东炼钢厂2024年连铸、外围检修项目

技术要求：国家现行规范标准

施工地址：萍乡市湘东区湘东生产区内

项目施工工期：具体见项目明细表一（合同签订后，具备施工条件，具体开工之日起计）

承包方式：包工不包料

计划招标时间：2024年4月上旬（具体以招标文件为准）

报名截止时间：2024年4月6日

二、招标范围

萍乡萍钢安源钢铁有限公司湘东炼钢厂2024年连铸、外围检修项目及内容如下（工程量以现场勘查为准）：

项目明细表一

| 序号 | 设备区域 | 检修项目 | 检修内容 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号转炉 | 一次除尘架空管道更换 | 管径DN1000钢管更换约120米（含人孔及防腐）；其中主厂房屋面架空管段约80米，地面架空管段约40米，现场施工需吊装设备。 | 10天 |
| 2 | 4号转炉 | 一次除尘机后煤气回收三通切换阀更换 | 三通切换阀型号：STDW647X-0.5C-DN900；详见实物及检修现场，重量不详，现场施工需吊装设备。 | 3天 |
| 3 | 1号连铸机 | 更换移钢车行走梁 | 重量约6000kg，委托方提供图纸。 | 4天 |
| 4 | 2号连铸机 | 更换移钢车行走梁 | 重量约6000kg，委托方提供图纸。 | 4天 |
| 5 | 炼钢1号泵站 | 烟气供水管道架空改造 | 管径DN350钢管更换约230米；其中机房内泵组出口至生产厂房入口管段约110米，生产厂房入口至炉座现场管段约120米，现场施工需吊装设备。 | 10天 |
| 6 |  | 高压供水管道架空改造 | 管径DN250钢管更换约120米，管径DN200钢管更换约110米，并防腐；均为机房内泵组出口至生产厂房入口段，现场施工需吊装设备。 | 10天 |
| 7 |  | 中、低压供水管道架空改造 | 管径DN350钢管更换约130米，管径DN300钢管更换约130米，并防腐；均为机房内泵组出口至生产厂房入口段，现场施工需吊装设备。 | 10天 |

三、资质要求

（一）具有独立法人资格（成立时间5年以上，即注册时间在2019年3月29日以前），能独立承担民事责任能力，有良好信誉、工程业绩和经济实力，并具有较强售后服务能力的承包商。

（二）具备建筑机电安装工程专业承包三级或机电工程施工总承包三级或冶金工程施工总承包三级及以上资质。

四、意向投标人提交材料要求、方式和时间

（一）提供材料要求

1.最新年检有效的企业资质证书和营业执照（副本复印件），有效的安全生产许可证,提供特殊行业运营资质、银行开户许可证（或基本存款账户信息）。

2.法定代表人资格证明书（见附件1）、法人代表授权委托书原件（见附件2，如法人代表参加投标则无须提供）、法人代表及代理人身份证复印件和承诺书（见附件3）。

3.企业介绍和业绩材料（合同复印件）。

4.联系人及手机号码、电子邮箱、公司座机号码及传真号。

5.投标单位开票信息。

上述资料需加盖报名单位公章。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：现场报名提交纸质版资料至萍安钢铁公司安源生产区综合楼一楼生产指挥中心办公室；网上报名发送（扫描件）邮件至agqhb@pxsteel.com，发邮件时请注明主题名称：××公司报名“萍安钢铁湘东炼钢厂2024年连铸、外围检修项目”资质材料。网上报名如不按此要求发送邮件，招标方对邮件遗失所造成的后果不负任何责任。

五、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标文件。请接到招标文件的单位按要求时间交纳相应招标资料费500元（银行转账、不退）、投标保证金50000元（银行转账，银行转账时注明投标项目名称），中标单位的投标保证金自动转为合同履约保证金，履约保证金按中标金额的10%收取（多退少补），未中标单位的投标保证金在项目定标后15个工作日内退回(不计息)。

六、招标单位信息

招标单位：萍乡萍钢安源钢铁有限公司

地址：萍乡经济开发区高新技术工业园东区

邮编：337000

联系人：汤先生18870993555  汤先生18870993515

传真：0799—3292666

电子邮件：agqhb@pxsteel.com

网址：www.pxsteel.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司萍乡湘东支行

账号：36001752010052504776

监督电话：0799-6356116

附件：1.法定代表人资格证明书

2.法人代表授权书

3.承诺书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司

2024年3月29日

附件1

法定代表人资格证明书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

姓名：________，身份证号：___________，在我公司职务：_______，系_________________的法定代表人，代表我公司参加贵公司组织的湘东炼钢厂2024年连铸、外围检修项目（业务编号：ZB/JD2024-JX022）招（议）标活动，签署该招（议）标项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标人：（盖章）

日期：___年__月__日

附件2

法人代表授权书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

______________是中华人民共和国合法企业，法定地址：__________。法定代表人_______________特授权____________代表我公司全权办理针对贵公司湘东炼钢厂2024年连铸、外围检修项目（业务编号：ZB/JD2024-JX022）招（议）标活动的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部的有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签署的上述文件负全部责任，本授权书有效期：______年_____月____日至______年_____月____日。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：____________授权人（盖章）：____________

身份证号：_______________身份证号________________________

职务：____________________职务：__________________________电话：____________________电话：____________________________

单位名称：（公章和财务章）

签署时间：

被授权人身份证（正、反面）：授权人身份证（正、反面）：

附件3

承诺书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

我公司自愿参与贵公司湘东炼钢厂2024年连铸、外围检修项目（业务编号：ZB/JD2024-JX022）的投（议）标，现承诺如下：

一、我公司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投（议）标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

二、我公司按本项目招（议）标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵公司的有关规定，投（议）标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

四、在本项目投（议）标有效期之内不撤回投标，中标后在贵公司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我公司自愿接受贵公司处理（如：取消投标中标资格、没收投标或履约保证金），并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人或

委托代理人（签名）：

日期：  年 月 日